SÖZLEŞME

15.03.2021

# Yapılacak işin tanımı

Burak Ergül adına geliştirilecek oyununun eksiksiz her aşaması tamamlanıp çalışır duruma getirmek.

1. Oyunun sözleşme kapsamında yapılacak özellikleri:

##### Zindan ve dalga sistemli seviyeler

##### Düşman yapay zekası

##### Kullanıcı arayüzleri

##### Kayıt sistemi

##### Seslerin oluşturulması

##### C# dilinde kodlanması

##### PC, IOS, Android platformları için uyumlu kod yazılması

##### Android uyumlu çıkartılması

##### Oyun fikrinin oluşturulması ve güçlendirilmesi

##### 2D grafiklerin ve animasyonları

##### Partikül efektlerini

##### Kullanılması istenilen 2D assetler iş ortağımız Burak Ergül tarafından yapılacaktır.

# Sözleşmeye dahil olan 3. Firmalardan temin edilecek hizmetler ve süreleri

3 (Üç) aylık Unity3D Engine lisansı Burak Ergül tarafından karşılanacaktır. Hizmetler ve masraflar fiyata eklenmiştir.

# Teslim süresi

###### Geliştiriciler iş başlangıç şartlarının yerine getirildiği tarihten itibaren 70 (yetmiş/10 hafta) günün sonunda Alfa ( Test ) versiyonunu test edecek ve gerekli olması durumunda düzenlemeler yapılarak iş teslim edilecektir.

###### Geliştiriciler iş başlangıç şartlarının yerine getirildiği tarihten itibaren 50 (elli) günün sonunda Alfa ( Test ) versiyonunu test edecek ve gerekli olması durumunda düzenlemeler yaparak tamamlayıp teslim eder ise fiyatlandırma madde 4 – a da görüldüğü gibi değişiklikler yer alacaktır.

###### İş ortağımız Burak Ergül tarafından yapılan 2D asset zamanında teslim edilmez ise bu teslim süresinin dışında tutulur, uzayan günler teslim tarihine eklenir.

# Proje bedeli ve ödeme şekli

###### Fiyatlandırma

Hizmet bedeli teslim süresi madde 3 - a’ya bağlı olarak gerekli lisans masraflarını dahil tutarak 42,234.72₺ ( Kırk İki Bin İki Yüz Otuz Dört Türk Lirası Yetmiş İki Kuruş) olarak kararlaştırılmıştır.

Hizmet bedeli teslim süresi madde 3 - b’ye bağlı olarak gerekli lisans masraflarını dahil tutarak 50.000.00₺ ( Elli Bin Türk Lirası) olarak kararlaştırılmıştır.

###### Ödeme Şekli

Ödemenin %50’lik dilimini proje başlangıcında geri kalan kısmını ise teslim tarihinde ödenmesi hususunda karara varılmıştır.

# Gizlilik

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

|  |  |
| --- | --- |
| **MÜŞTERİ** | **ERGULBURAK** |
| BURAK ERGÜL | BURAK ERGÜL |